Družba Sv. Ćirila i Metoda 10

Pazin 52000

Tel.052-624-300 Fax. 052-635-837

OIB 11390221928

Mail: pazin.doo@pazindoo.hr

### IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU

### PROGRAMA I PLANA POSLOVANJA

### DRUŠTVA "PAZIN" D.O.O. PAZIN

### ZA 2022. GODINU

Pazin, ožujak 2023.

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA I PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Ukupan ostvareni poslovni prihod u 2022. godini manji je od planiranog i iznosi 95,85 % planiranog.

Tokom 2022. godine ostvareni prihodi iz osnovne djelatnosti su neznatno manji, vezano na usklađenje površine posebnih dijelova zgrada na upravljanju sa promjenama prema izrađenim etažnim elaboratima i sa podacima iz ZK slijedom provođenjem a te postupcima povezivanja ZK i KPU.

Ukupni ostvareni prihodi iz ostalih djelatnosti su ukupno nešto manji, utjecaj umanjenja je radi nešto manjih prihoda od postupaka povezivanja ZK i KPU kao i izrade etažnih elaborata, slijedom dugotrajnosti i složenosti svih postupaka koji prethode (ishodovanje Uporabnih dozvola i postupci formiranja čestica), a uključivo sve službe koje su uključene u navedene faze.

U ostvarenim prihodima iz ostalih djelatnosti je 2022. ostvaren prihod za izvršene usluge podnošenja Projektnih prijedloga na Poziv za dostavu projektnih prijedloga ”Energetska obnova višestambenih zgrada”, kod poziva NPOO.C6.1.R1-I1.01, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 17. svibnja 2022., za devet (9) višestambenih zgrada u Pazinu, od čega je za višestambene zgrade Trg slobode 1 i Dršćevka 13 ABC, u studenom 2022. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava;

te je nešto veći prihod ostvaren od usluga izrade snimaka tehničkih rješenja i troškovnika; poslova pravnog konzaltinga i izvanrednog upravljanje sanacijskim radovima;

Ostvareni financijski prihodi u odnosu na planirane za 2022. godinu znatno su se povećali radi zapošljavanja djelatnice – administrativni tajnik, polovicom prosinca 2022., a radi sufinanciranja HZZ-a (prispjela sredstava za period od prvih 6 mjeseci).

Ukupni poslovni rashodi za 2022. godinu manji od planiranih i iznose 94,84 % planiranih.

Ostvareni materijalni troškovi manji su u odnosu na planirane za 2022. godinu, kao i ostvareni ostali vanjski troškovi (troškovi usluga),

Ostvareni troškovi za osoblje nešto su manji u odnosu na planirane za 2022. godinu.

Ostvareni troškovi za amortizaciju veći su od planiranih za 2022. godinu radi nabave aplikacije za prelazak poslovanja na EUR.

Ostali ostvareni troškovi za administraciju i upravu manji su u odnosu na planirane za 2022. godinu.

Ukupna ostvarena bruto dobit u 2022. godini je, sukladno svemu prethodno navedenome, veća od planirane za 2022. godinu te iznosi 12.942,50 kn odnosno 1.717,76 EUR.

Osnovna djelatnost po naknadi upravitelja

Tokom 2022. godine ostvarila se planirana redovna osnovna djelatnost, za poslove redovnog upravljanja zgradama, za sve zgrade koje su pod istim, uz mjesečnu naknadu za poslove redovnog upravljanja, po m2 posebnih dijelova zgrade, u svemu prema važećem cjeniku redovnog upravljanja zgradama.

Poslovi redovnog upravljanja na zgradama, odnosno uslugama propisanima zakonima, odlukama ili pravilnicima, a radi se o poslovima koji su obvezni za vlasnike i za upravitelja, a to su:

-          osiguranje zgrade,

-          dimnjačarske usluge,

-          redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata,

-          redoviti servis hidrantske mreže,

-          redoviti mjesečni servisi i godišnje kontrole dizala za zgrade koje posjeduju dizala,

-          ispitivanje gromobranske instalacije,

-          dezinsekcija i deratizacija,

-          praćenje mjerenja emisija onečišćenja u okolišu.

Također su se tokom 2022. godine izvršavali hitni popravci i intervencije, a sve u skladu sa pojavom istih. Isto se odnosilo na popravke i intervencije koji su se odnosili na zajedničke dijelove i uređaje zgrada, tj. radovi otklanjanja kvarova te sanacije na vodovodnim/kanalizacijskim instalacijama; na zajedničkim elektroinstalacijama u zgradama; na dimnjacima i dimovodnim kanalima; hitne sanacije krovišta zgrada; sanacije kvarova na dizalima; drugi hitni poslovi na zgradama.

Manji popravci na zgradama, koji imaju karakter redovnog održavanja na temelju potrebe – pregleda zgrade, su se također izvršavali tokom 2022. godine, a to su :

-          održavanje, te popravak rasvjete, popravak elektroinstalacija, popravci dizala

-          ličenje i bojanje zidova, stolarije te bravarije,

-          odštopavanje i ispiranje uz pražnjenje kanalizacije, te sanacija odvoda,

-          čišćenje oluka,

-          intervencije na govornim uređajima, te ugradnja novih,

-          popravak antenskih uređaja, sa instalacijom novih dijelova istih,

-          popravak bravarije i stolarije, sa zamjenom krovnih prozora.

Od većih investicijskih radova, koji se obavljaju po suglasnosti svih suvlasnika sa unaprijed osiguranim sredstvima financiranja ili putem kreditiranja od strane banaka takvih radova (sanacije krovova, sanacije fasada fasada, sanacije zajedničkih stubišta, sanacije zajedničke vanjske stolarije), te su takvi radovi praćeni Ugovorom o izvođenju radova, nadzorom nad istima, garantnim rokom, i većih su pojedinačnih iznosa.

Tokom 2022. godini izveli su se veliki investicijski radovi (od kojih je dio planiran za 2021. godinu, ali su se suvlasnici odlučili za izvođenje u 2022.):

- sanacije krovova zgrada :

- Vrtlišće 3B, Pazin;

- Prilaz kaštelu 10, Pazin;

- Kolodvorski prilaz 8, Pazin;

-     25. Rujna 20, Pazin;

- Dinka Trinajstića 14, Pazin;

- Zagrebačka 28, 30, Pazin;

-     Stari trg 7, Pazin;

- soboslikarski radovi sanacije zajedničkog stepeništa / sanacije zajedničkog stepeništa, na zgradama :

- Prolaz Jože Šurana 6, Pazin;                            -     Hrvatski trg 7, Pazin;

- Trg slobode 1, Pazin;                                        -      Stari trg 8, Pazin;

- Trg slobode 2, Pazin;

- radovi sanacije dijela fasade zgrade na adresi 25. rujna 9.

Ostale djelatnosti

Tokom 2022. godine je za slijedeće zgrade završen postupak povezivanje ZK i KPU:

- Dršćevka 13 A, B, C, Pazin;

- Trg slobode 1, 1A, Pazin;

- Viktora Cara Emina 8, Pazin;

- Viktora Cara Emina 10 Pazin;

- Viktora Cara Emina 8A, Pazin;

- Buraj 1, Pazin;

- Franine i Jurine 13, Pazin;

- Bože Milanovića 7, 9, Pazin;

- Ospizio Mosconi 4, Pazin;

dok su tokom 2022. na sudu bile u postupku rješavanja postupka povezivanja ZK i KPU (predane 2021.) slijedeće zgrade u Pazinu: Bože Milanovića 2, Evgenija Kumičića 2B, Prolaz Jože Šurana 7, Muntriljska 3, 5, Kolodvorski prilaz 4-6, Dinka Trinajstića 4-8, Antuna Kalca 1, Dršćevka 13/1-4, Prolaz Ernesta Jelušića 1.

Tokom 2022. godine je na sudu podnesen prijedlog za povezivanje ZK i KPU (nakon kompletno odrađenih faza u postupku povezivanja KPU i ZK zgrada a koji je započet 2019./2021., a uključuje ishodovanje uporabne dozvole, formiranje čestice, legalizaciju, etažiranje) za slijedeće zgrade (završetak postupka očekuje se tokom 2023./2024. godine) :

- Muntriljska 7 A-D; Pazin;

- Prolaz Frane Matejčića 2-10, Pazin;

- Saše Šantela 10, 12, Pazin;

- Lupoglav 22D, Lupoglav;

- Narodnog doma 2, Pazin;

- Muntriljska 7, 9, Pazin;

- Saše Šantela 17, Pazin;

dok su za slijedeće zgrade u Pazinu, tokom 2022., još trajali postupci koji prethode izradi prijedloga za postupak povezivanja ZK i KPU, te se očekuje predaja na sud tokom 2023.: Prilaz kaštelu 1, Vrtlišće 3B, Vrtlišće 3C, M.B.Rašana 7A, Muntriljska 2A, Saše Šantela 9, 11,  Saše Šantela 13, 15, Stareh kostanji 2, Saše Šantela 6, 8.

Tokom 2022., za slijedeće zgrade, započeti su poslovi potrebni kao prethodni za postupak povezivanja ZK i KPU (ishodovanje uporabne dozvole, formiranje čestice, etažiranje, a dinamika istih ovisi o radu svih službi koje su uključene u pojedine faze postupka), dok se predaje prijedloga za povezivanja ZK i KPU, na sud, očekuju 2023./2025. godine :

- 25. Rujna 4, Pazin;

- M.B.Rašana 4, Pazin;

- M.B.Rašana 6, Pazin;

- Dršćevka 8, 8A, Pazin;

- Istarskih glagoljaša 8, Pazin;

- Jurja Dobrile 20, Pazin;

- Kanal 6, Motovun;

- Muntriljska 1, Pazin;

- Dršćevka 17 A-D, Pazin;

- Dinka Trinajstića 14, Pazin;

- Šetalište pazinske gimnazije 6, Pazin;

- Saše Šantela 56-62, Pazin;

- Evgenija Kumičića 2A, Pazin;

- Saše Šantela 36-42, Pazin;

- Saše Šantela 44-50, Pazin;

- Saše Šantela 52, Pazin;

- Saše Šantela 22-26, Pazin;

- Kapetana Lazarića 2, Pazin;

- Stari trg 3, 4, Pazin.

Tokom 2022. godine obavljali su se svi redovni poslovi usklađenja stanja zgrada na upravljanju sa Zakonom o zaštiti od požara (organizacija, evidentiranje, uviđaji i kontrole na terenu vezani za vatrogasne aparate, dimnjake i ložišta, obavijesti i prijedlozi sanacije u slučaju potrebe kao i ostali poslovi vezani za zaštitu od požara).

Vršila su se ispitivanja zajedničkih instalacija (hidrantske mreže, sustavi vatrodojave, gromobrani, elektroinstalacije, tipkala, panik rasvjeta) kojima su obuhvaćene sve zgrade na upravljanju i koja se odvijaju predviđenom dinamikom. Tim ispitivanjima utvrđivalo se postojanje zajedničkih instalacija i ispitivalo ispravnost svake od njih, a u slučaju neispravnosti postupalo se ovisno o složenosti problema. Manje nepravilnosti otklanjale su se redovno, po prihvaćanju ponude dobivene na temelju negativnog atesta, a većim nedostacima koji se ne mogu otkloniti bez važeće projektne dokumentacije, pristupalo se planski te se isti rješavaju u fazama, i tokom 2022. i u nastavku.

Stanje zgrada se tokom 2022. godine na ovaj način evidentiralo, nakon čega će se ispitivanja zajedničkih instalacija provoditi po isteku pozitivnih atesta.

U svibnju 2022. godine objavljen je, nekoliko godina najavljivan i odgađan, natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno Poziv za dostavu projektnih prijedloga ”Energetska obnova višestambenih zgrada”, kod poziva NPOO.C6.1.R1-I1.01, na koji je Upravitelj prijavio devet (9) višestambenih zgrada, u svrhu ostvarenja sufinanciranja – dobivanja bespovratnih sredstava, te ostvario prihod za izvršene usluge podnošenja Projektnih prijedloga za zgrade u Pazinu :

- Dršćevka 13 A,B,C;

- Dršćevka 17 A,B,C,D;

- Jurja Dobrile 20;

- M.B.Rašana 10A;

- Muntriljska 7, 9;

- Narodnog doma 2A;

- Saše Šantela 54;

- Trg slobode 1, 1A-E;

-     Jurja Dobrile 9.

(zgradu Prolaz Jože Šurana 7 nije bilo moguće prijaviti radi već ostvarenog sufinanciranja, jednog od vlasnika poslovnog prostora).

Polovicom studenog 2022. potpisana su dva (2) Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., odnosno za:

- projekt Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Trg slobode 1, u Pazinu;

- projekt Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Dršćevka 13 A,B,C, u Pazinu,

time se i ostvarenje prihoda od vođenja cijelokupnog postupka energetske obnove navedenih višestambenih zgrada ostvarilo dijelom u 2022. godini, dok se sama realizacija produžila u 2023. godinu sukladno sa dijelom prihoda.

Projektni prijedlog Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Jurja Dobrile 9, Pazin, je još u obradi, a za šest (6) višestambenih zgrada čiji je Projektni prijedlog zaprimljen 17. svibnja 2022. godine  (Dršćevka 17 A,B,C,D; Jurja Dobrile 20; M.B.Rašana 10A; Muntriljska 7, 9; Narodnog doma 2A i Saše Šantela 54) status Projektne prijave promijenjen je 17. svibnja 2022. godine u 09:17 sati u ”Spreman za podnošenje”, nakon obustave Poziva nakon što su raspoloživa bespovratna sredstva dosegnula raspoloživu alokaciju Poziva.

Tokom 2022. godine ostvarila se kontinuirana naplata u slučajevima onemogućene redovne naplate uz pripremu dokumentacija za ovršne prijedloge po naplati dugovanja vezanih uz osnovnu djelatnost upravljanja nekretninama i izdavanje raznih potvrda suvlasnicima.

Tokom 2022.godine, u skladu sa Planom nabave za 2022. godinu, nije bilo nabave roba, radova i usluga za koju se sredstva planiraju temeljem Financijskog plana za 2022. godinu.

5. ZAKLJUČAK

Tokom 2022. godine, ostvarila se planirana redovna osnovna djelatnost, poslova redovnog upravljanja zgradama, za sve zgrade koje su pod istim, uz mjesečnu naknadu za iste, po m2 posebnih dijelova zgrade, u svemu prema cjeniku redovnog upravljanja zgradama.

U svibnju 2022. godine je, objavom natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno Poziva za dostavu projektnih prijedloga ”Energetska obnova višestambenih zgrada”, kod poziva NPOO.C6.1.R1-I1.01, omogućena prijava devet (9) višestambenih zgrada, za koje su suvlasnici još krajem 2019. godine donijeli Odluku o energetskoj obnovi njihove zgrade, te su izrađeni Projekti energetske obnove zgrade potrebni za prijavu na navedeni natječaj u svrhu ostvarenja sufinanciranja – dobivanja bespovratnih sredstava, što je rezultiralo potpisivanjem dva (2) Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Također, tokom 2022. godine nastavili su se postupci povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, upisa vlasništva posebnih dijelova nekretnina i svi prethodni postupci (ishodovanje uporabnih dozvola, formiranje parcela, izrada etažnih elaborata), sa ciljem daljeg rješavanja vlasništva i upisa istih u zemljišne knjige, za zgrade pod upravljanjem, osobito na području Grada Pazina iako i na područjima okolnih općina.

KLASA: 400-01/23-01/01

UR BROJ: 2163-48-14-01-23-1

Pazin, 31.03.2022.

Direktorica

Vlasta Nekić, dipl. ing. građ.